评分标准
一、评分权重总览
	序号
	评分因素
	分值

	1
	方案部分
	30

	2
	业绩部分
	20

	3
	[bookmark: OLE_LINK4]价格部分
	50

	
	合计
	100


二、评分细则
	评分因素
	分值
	评分标准

	方案部分
	防火门运输方案
	10
	针对宏图大厦、振信大厦A座、三荣大厦三处楼宇分别制定运输方案，须包含以下内容：
（1）运输路线规划（3分）： 明确各楼宇防火门运输路线（含垂直运输方式），标注途经的公共区域及可能存在的运输障碍，路线规划科学合理，与各楼宇物业管理单位协调安排得当的，得3分；基本合理的，得1.5分；存在明显缺陷或未提供的，不得分。
（2）既有设施保护措施（4分）： 针对各楼宇运输通道内的地面、墙面、电梯轿厢、门套、天花板等既有设施，制定具体的成品保护措施，保护方案完整、可行、有针对性，能够有效避免运输过程中对公共区域造成损坏的，得4分；方案基本完整但保护措施不够具体的，得2分；方案空泛或可行性差的，得1分；未提供的，不得分。
（3）运输过程管理措施（3分）： 运输时间安排合理（避开办公高峰时段）、运输过程安全管控措施到位、各楼宇供货衔接有序，能够最大限度减少对楼宇正常运营影响的，得3分；基本合理的，得1.5分；存在明显缺陷或未提供的，不得分。

	
	防火门安装方案
	12
	针对宏图大厦、振信大厦A座、三荣大厦三处楼宇分别制定安装方案，须包含以下内容：
（1）旧门拆除方案（2分）： 各楼宇旧防火门拆除顺序、拆除方法、安全防护措施合理可行的，得2分；基本合理的，得1分；存在明显缺陷或未提供的，不得分。
（2）新门安装方案（3分）： 各楼宇新防火门安装工艺流程科学规范，安装精度控制措施完善（含门框固定、门扇挂装、缝隙控制等核心工序），符合GB 50877-2014及GB 12955-2024相关要求的，得3分；基本合理的，得1.5分；存在明显缺陷或未提供的，不得分。
（3）五金配件调试方案（2分）： 闭门器、顺序器、防火锁具、防火密封条等重点部件的调试方法规范，确保门扇启闭灵活、关闭严密、顺序正确、密封性能达标的，得2分；基本合理的，得1分；存在明显缺陷或未提供的，不得分。
（4）安全文明施工措施（3分）： 各楼宇施工期间安全防护、扬尘及噪音管控、现场管理措施完善，施工垃圾及时清运，符合安全管理要求的，得3分；基本合理的，得1.5分；存在明显缺陷或未提供的，不得分。
（5）施工协调管理（2分）： 各楼宇施工进度计划合理，施工时间安排避开办公高峰时段，与各楼宇物业管理单位协调配合方案明确，对大厦正常办公秩序及人员通行影响最小的，得2分；基本合理的，得1分；存在明显缺陷或未提供的，不得分。

	
	维修维护方案
	8
	供应商须制定完整的售后服务及维修维护方案，须包含以下内容：
（1）质保承诺（2分）： 质保期限优于招标文件最低要求（承诺质保期[2]年以上）的，得2分；满足招标文件基本要求的，得1分；未承诺或低于基本要求的，不得分。
（2）维修响应能力（3分）： 售后服务响应时间、故障处理时限明确且优于市场常规水平的，维修团队配备合理、能快速到达各楼宇现场的，得3分；满足基本要求的，得1.5分；未承诺或存在明显缺陷的，不得分。
（3）定期巡检维护方案（3分）： 质保期内定期巡检维护方案内容完整，巡检频次、检查项目、维护标准明确的，得3分；方案基本合理的，得1.5分；存在明显缺陷或未提供的，不得分。

	业绩部分
	项目业绩
	20
	自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准），供应商具有防火门供货业绩或安装业绩或供货及安装一体业绩：
单个合同中防火门供货金额或安装金额或供货及安装总金额不少于20万元且合同内容中包含运输及安装的，每提供一个符合要求的业绩得5分，最多得20分。
注：须提供合同扫描件或复印件，合同中须体现甲乙方名称、合同金额、签订时间、供货内容（须包含防火门安装）、签字盖章页等关键信息；如同一业绩同时满足多个楼宇或包含多种规格产品，按一个业绩计分，不重复计算。

	价格部分
	报价得分
	50
	1）以本次所有有效响应文件中最低经评审的投标总报价为基准价，满分50分。
（2）其他供应商报价得分按下列公式计算：
报价得分 =（基准价 / 投标总报价）× 50分
（3）计算结果保留小数点后两位，第三位四舍五入。
（4）投标总报价高于项目控制价（25万元）的，作无效响应处理，不参与价格分评审。
（5）说明： 本价格为全费用综合单价汇总价，包含防火门采购、运输、旧门拆除、新门安装调试、门框收口打胶、玻璃视口材料及安装、灌浆材料及灌浆、既有设施保护及损坏恢复、安全防护、垃圾清运、税金等全部费用。价格分评审以供应商开标一览表填报的投标总报价为评审依据，最终合同结算按实际安装验收合格数量所对应的面积乘以响应文件中填报的对应综合单价进行，不影响本次价格评分结果。


价格部分评审以供应商投标总报价为评分依据，供应商应结合自身成本情况合理报价。中选后签订固定综合单价合同，合同履行中综合单价不予调整，供应商应充分考虑市场风险及数量变化风险。最终结算以实际安装验收合格数量为准。

